Plan de Proyecto — Motion ML

Software de captura, entrenamiento y exportación de movimientos para Unity

# Contexto del Problema

Se está desarrollando un software en Unity que, mediante MediaPipe y DollarsMono, captura el movimiento de una persona y lo replica en un modelo 3D. El nuevo requerimiento es implementar un sistema de Machine Learning que permita:

- Decirle al modelo "realiza el movimiento X" (ej. Macarena) y que lo ejecute.

- Decirle "aprende este movimiento", que replique lo que el usuario hace y lo guarde para reproducirlo después.

# Solución Propuesta

Separar el problema en dos partes:

- Software externo (Python): captura movimientos desde video, los entrena con ML y exporta el modelo.

- Unity: recibe el modelo exportado y lo aplica al modelo 3D existente.

# Modelo 3D — Información Clave

El modelo 3D usado en Unity ("El bueno") tiene un rig de Mixamo, identificado por los huesos con prefijo mixamorig::

Armature.001

└── mixamorig:Hips

├── mixamorig:LeftLeg

├── mixamorig:LeftFoot

├── mixamorig:Spine1

├── mixamorig:LeftArm

├── mixamorig:LeftHand

└── ...

Esto es ventajoso porque Mixamo tiene huesos estandarizados y el mapeo con MediaPipe está bien documentado por la comunidad.

# Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | PyQt6 | Ventana principal, reproductor de video, paneles |
| Video | OpenCV + FFmpeg | Carga, reproducción y extracción de frames |
| Detección | YOLO v8 | Detectar y aislar a la persona del fondo |
| Pose | MediaPipe Pose | Extraer 33 landmarks del cuerpo |
| Suavizado | Filtro de Kalman | Eliminar temblores entre frames |
| Vista previa | PyOpenGL | Preview 3D ligero del movimiento |
| ML | LSTM (TensorFlow / PyTorch) | Aprender y predecir secuencias de movimiento |
| Exportación | JSON + C# | Comunicar rotaciones de huesos a Unity |
| Unity | Script C# | Leer JSON y animar el mixamorig |

# Por qué YOLO + MediaPipe

- YOLO v8 detecta y recorta a la persona del fondo antes de pasar el frame a MediaPipe. Mejora el desempeño en videos con ruido visual o múltiples personas.

- MediaPipe Pose extrae los 33 landmarks estandarizados del cuerpo con alta precisión.

- Juntos forman un pipeline robusto: YOLO detecta → MediaPipe extrae → Kalman suaviza.

# Pipeline Completo

Video de entrada

│

▼

[Módulo 1] Carga y visualización

│   PyQt6 + OpenCV + FFmpeg

▼

[Módulo 2] Extracción de pose

│   YOLO v8 → MediaPipe → Filtro de Kalman

▼

[Módulo 3] Mapeo a Mixamo + Preview 3D

│   Tabla landmark → mixamorig + PyOpenGL

▼

[Módulo 4] Entrenamiento ML

│   Etiquetado → LSTM → modelo .h5 / .pt

▼

[Módulo 5] Exportación

│   JSON de rotaciones + script C#

▼

Unity — modelo 3D animado (mixamorig)

# Módulos del Software

## Módulo 1 — Carga y Visualización de Video

Responsabilidad: Interfaz principal donde el usuario carga un video y lo visualiza.

Funcionalidades:

- Cargar video desde disco (MP4, AVI, MOV)

- Reproductor con controles (play, pause, frame a frame)

- Selector de frames para marcar inicio/fin de un movimiento

- Panel lateral para etiquetar el movimiento con un nombre

Tecnologías: PyQt6, OpenCV, FFmpeg

## Módulo 2 — Extracción de Pose

Responsabilidad: Extraer los landmarks del cuerpo de cada frame del video.

Pipeline interno:

- YOLO v8 detecta a la persona y genera un bounding box.

- Se recorta el frame con el bounding box.

- MediaPipe Pose extrae los 33 landmarks.

- El Filtro de Kalman suaviza las trayectorias entre frames.

Salida: Array de landmarks [frame, landmark_id, x, y, z, visibility]

Tecnologías: Ultralytics YOLO, MediaPipe, filterpy (Kalman)

## Módulo 3 — Mapeo a Mixamo + Preview 3D

Responsabilidad: Traducir los landmarks de MediaPipe a huesos del rig Mixamo y mostrar una vista previa.

Tabla de mapeo principal:

| MediaPipe Landmark | Hueso Mixamo |
| --- | --- |
| LEFT_HIP | mixamorig:LeftUpLeg |
| LEFT_KNEE | mixamorig:LeftLeg |
| LEFT_ANKLE | mixamorig:LeftFoot |
| RIGHT_HIP | mixamorig:RightUpLeg |
| RIGHT_KNEE | mixamorig:RightLeg |
| RIGHT_ANKLE | mixamorig:RightFoot |
| LEFT_SHOULDER | mixamorig:LeftArm |
| LEFT_ELBOW | mixamorig:LeftForeArm |
| LEFT_WRIST | mixamorig:LeftHand |
| RIGHT_SHOULDER | mixamorig:RightArm |
| RIGHT_ELBOW | mixamorig:RightForeArm |
| RIGHT_WRIST | mixamorig:RightHand |
| NOSE | mixamorig:Head |

Funcionalidades UI:

- Panel para activar/desactivar qué huesos capturar (manos, pies, torso, cabeza)

- Vista previa 3D en tiempo real mientras reproduce el video

- Validación visual antes de exportar

Tecnologías: PyOpenGL, NumPy

## Módulo 4 — Entrenamiento ML

Responsabilidad: Aprender movimientos etiquetados y poder predecirlos por nombre.

Flujo de entrenamiento:

- El usuario graba/carga varios videos del mismo movimiento y los etiqueta (ej. "Macarena").

- Se construye un dataset de secuencias [nombre → array de frames de landmarks].

- Se entrena un modelo LSTM que aprende la distribución temporal de cada movimiento.

- El modelo se guarda como .h5 (TensorFlow) o .pt (PyTorch).

Flujo de predicción:

- Unity (o el software) pide "ejecuta Macarena".

- El predictor carga el modelo y genera la secuencia de rotaciones.

- Se envía a Unity vía JSON.

Por qué LSTM: Los movimientos son secuencias temporales. El LSTM tiene memoria de pasos anteriores, lo que le permite aprender el ritmo y la continuidad del movimiento.

Tecnologías: TensorFlow / PyTorch, NumPy, scikit-learn

## Módulo 5 — Exportación a Unity

Responsabilidad: Generar los archivos que Unity necesita para animar el modelo.

Archivos generados:

- poses.json — rotaciones de cada hueso por frame

- movements_db.json — base de datos de todos los movimientos aprendidos

- modelo.h5 o modelo.pt — modelo LSTM entrenado

- MixamoAnimator.cs — script C# listo para arrastrar al modelo en Unity

Estructura del JSON exportado:

{

"movement_name": "Secuencia1"

"fps": 30,

"frames": [

{

"frame": 0,

"bones": {

"mixamorig:LeftArm":  { "x": 0.12, "y": -0.34, "z": 0.56 },

"mixamorig:RightArm": { "x": -0.10, "y": -0.30, "z": 0.50 }

}

}

]

}

Tecnologías: JSON, C# (Unity), Python

# Estructura de Carpetas

motion_ml/

│

├── ui/                          # Interfaz principal — PyQt6

│   ├── main_window.py           # Ventana principal + reproductor de video

│   ├── bone_selector.py         # UI para activar/desactivar huesos Mixamo

│   ├── preview_3d.py            # Vista previa del modelo 3D — PyOpenGL

│   └── label_panel.py           # Panel para etiquetar movimientos

│

├── pose_extraction/             # YOLO + MediaPipe + suavizado

│   ├── detector.py              # YOLO v8 — detección y recorte de persona

│   ├── landmark_extractor.py    # MediaPipe Pose — extrae 33 landmarks

│   ├── smoother.py              # Filtro de Kalman — suaviza trayectorias

│   └── mixamo_mapper.py         # Mapeo landmark → hueso mixamorig

│

├── ml/                          # Entrenamiento y predicción — LSTM

│   ├── dataset_builder.py       # Construye dataset desde secuencias capturadas

│   ├── model.py                 # Arquitectura LSTM — TensorFlow / PyTorch

│   ├── trainer.py               # Loop de entrenamiento + métricas

│   └── predictor.py             # Inferencia: dado nombre → retorna secuencia

│

├── export/                      # Generación de archivos para Unity

│   ├── json_exporter.py         # Genera poses.json con rotaciones por frame

│   ├── unity_bridge.py          # Empaqueta modelo ML + JSON para Unity

│   └── unity/

│       └── MixamoAnimator.cs    # Script C# que lee JSON y mueve los huesos

│

├── data/                        # Datos generados

│   ├── videos/                  # Videos cargados por el usuario

│   ├── sequences/               # Secuencias de landmarks etiquetadas

│   ├── models/                  # Modelos LSTM entrenados (.h5 / .pt)

│   └── exports/                 # JSONs listos para importar en Unity

│

├── main.py                      # Punto de entrada de la aplicación

├── config.yaml                  # Configuración global

└── requirements.txt             # Dependencias Python

# Dependencias Python (requirements.txt)

pyqt6

opencv-python

ffmpeg-python

ultralytics          # YOLO v8

mediapipe

filterpy             # Filtro de Kalman

PyOpenGL

PyOpenGL_accelerate

numpy

tensorflow           # o torch si se prefiere PyTorch

scikit-learn

# Próximos Pasos

- Configurar el entorno virtual e instalar dependencias.

- Programar Módulo 1 — ventana principal con reproductor de video.

- Programar Módulo 2 — pipeline YOLO + MediaPipe + Kalman.

- Programar Módulo 3 — mapeo Mixamo + preview 3D.

- Programar Módulo 4 — dataset, entrenamiento LSTM y predicción.

- Programar Módulo 5 — exportación JSON + script C# para Unity.

- Integración y pruebas end-to-end con el modelo.